Pricing:

Η ομάδα μας έχει σκοπό να δουλέψει για ένα αρκετά χαμηλό ποσό πάνω σε αυτό το Project με στόχο να διαφημίσει τις ικανότητες της και φτιάξει ένα αξιόλογο όνομα για τον εαυτό της. Κάθε μέλος της ομάδας έχει συμφωνήσει πως θα παίρνει μισθό 5 ευρώ την ώρα. Η ομάδα αποτελείτε από 4 μέλη και το project έχει υπολογιστεί ότι θα διαρκέσει 1 χρόνο και 4 μήνες. Όσο αναφορά το κόστος της ομάδας για το διάστημα αυτό είναι 56.320 ευρώ.

Επιπλέον το μπορεί να παρουσιαστούν έξοδα για τον εξοπλισμό, την περεταίρω εκπαίδευση κάποιον μελών αλλά και την συντήρηση του υπάρχοντα εξοπλισμού. Το κόστος αυτό έχει υπολογιστεί ότι θα φτάσει τα 4.000 ευρώ.

Να σημειωθεί πως η ομάδα θα δουλεύει από το σπίτι και έτσι γλιτώνει λεφτά από την ενοικίαση και συντήρηση κάποιου τρίτου χώρου.

Τέλος μια πρώτη εκτίμηση μας δείχνει πως να και μικρή υπάρχει η πιθανότητα το project να ολοκληρωθεί 4,5 μήνες μετά την αρχική εκτίμηση. Αν όντως συμβεί αυτό ο πελάτης θα πρέπει να μας δώσει άλλα 15.840 ευρώ.

Με βάση τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως μια καλή πρώτη τιμή για το project θα ήταν 68.000 ευρώ με την πιθανότητα να ανέβει κατά 7 με 8 χιλιάδες ευρώ.

Από τον πελάτη θα ζητηθεί η πληρωμή για τους πρώτους 3 μήνες σαν προκαταβολή καθώς 2.000 επιπλέον (τα οποία θα είναι τα μισά που περιγράφονται στην δεύτερη παράγραφο). Έπειτα τους πρώτους 3 μήνες η πληρωμή θα γίνεται μηνιαία. (Όταν θα χρειαστούν τα υπόλοιπα χρήματα από την παράγραφο 2 θα γίνει επικοινωνία με τον πελάτη)

Άρα:

|  |  |
| --- | --- |
| 3 Πρώτοι Μήνες | 10.560 +2.000 -> 12.560 |
| Κάθε Μήνα Μετά | 3.520 |
| Ξόφληση των Υπολοίπων | 68.000-όσα έχουμε λάβει |